北京林业大学 · 信息学院

《软件工程》课程

实验一  智能化需求工程与 UML 建模

Lab 1  Intelligent Requirements Engineering & UML Modeling

—— 案例：NekoCafé 猫咪主题餐饮预约平台 ——

| 实验编号 | EXP-01 |
| --- | --- |
| 实验名称 | 智能化需求工程与 UML 建模 |
| 实验学时 | 4 学时 |
| 实验类型 | 综合设计性 |
| 适用案例 | NekoCafé 猫咪主题餐饮预约平台 |
| 编写日期 | 2026-05-06 |

一、实验目的

1. 掌握 需求获取（Elicitation）→ 分析（Analysis）→ 规约（Specification）→ 验证（Validation） 的完整流程；

2. 能够运用 AI 辅助工具（如 Claude、Copilot Chat）开展用户访谈剧本设计、需求归并、术语表抽取；

3. 能够使用 UML 2.x 标准绘制 用例图、活动图、类图、顺序图、状态图；

4. 能够编写符合 IEEE Std 830 / ISO/IEC/IEEE 29148 规范的 SRS（软件需求规格说明书）；

5. 培养对 需求二义性、需求冲突、隐性需求 的辨识与处置能力。

二、实验背景与场景

NekoCafé 集团在 2026 年 Q1 启动平台升级。作为受邀的学生开发团队，你们需要：

• 与 3 类干系人（顾客代表 2 名、店员代表 1 名、运营总监 1 名）进行 AI 模拟访谈；

• 形成可被开发、测试、运维三方共同理解的 需求基线 v1.0；

• 建立项目 术语词典（Glossary），避免后续阶段的语义漂移。

三、实验环境

| 类别 | 要求 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Windows 10/11、macOS 12+、Ubuntu 20.04+ |
| 建模工具 | StarUML 5.x / Draw.io / PlantUML（任选） |
| 文档工具 | Microsoft Word 2019+ 或 Typora（最终输出 PDF） |
| AI 工具 | Claude / GPT-4 级别模型（用于访谈剧本与需求复核） |
| 协作工具 | Git + 任一代码托管平台 |

四、实验内容与步骤

步骤 1　干系人识别与访谈剧本设计（0.5 学时）

• 采用 Onion Model（洋葱模型） 绘制干系人分布；

• 使用 AI 工具生成 半结构化访谈大纲，每类干系人不少于 12 个有效问题；

• 提交访谈剧本初稿，并在小组内交叉评审。

步骤 2　需求获取与归并（1 学时）

• 由 AI 扮演干系人完成至少 3 轮模拟访谈，全程录制对话；

• 使用 MoSCoW 法（Must / Should / Could / Won't）对原始需求项排序；

• 编制 需求清单，至少包含 30 条功能需求 + 10 条非功能需求。

步骤 3　UML 建模（1.5 学时）

须完成下列模型，每张图须配文字说明：

| 图类型 | 数量要求 | 关注点 |
| --- | --- | --- |
| 用例图 | ≥ 1 张主图 + 2 张子图 | include / extend / 泛化关系 |
| 活动图 | ≥ 2 张 | "桌位预约" "猫咪健康打卡" |
| 类图 | 1 张 | 实体类 ≥ 12 个，含关键属性与关系 |
| 顺序图 | ≥ 2 张 | 跨服务调用至少 1 张 |
| 状态图 | ≥ 1 张 | "订单生命周期" |

步骤 4　SRS 撰写与验证（0.5 学时）

• 使用 IEEE 830 模板编写 SRS；

• 采用 检查清单法（Checklist Inspection） 完成自评；

• 形成 需求验证报告，标注每条需求的可测试性来源。

步骤 5　答辩与版本归档（0.5 学时）

• 5 分钟小组路演 + 5 分钟提问；

• 在 Git 仓库打 Tag requirements-v1.0。

五、实验要求

1. 真实性：禁止抄袭往届报告；AI 生成内容须在附录中以折叠方式贴出原始 Prompt；

2. 完备性：所有 UML 图须可独立追溯至 SRS 中的需求条目（建立 RTM 矩阵）；

3. 一致性：术语表中的每个名词须在所有 UML 图与 SRS 文本中保持一致；

4. 可验证性：每条功能需求须给出至少 1 条验收准则（采用 Given-When-Then 格式）；

5. 协作记录：Git 提交次数 ≥ 人均 5 次，且 commit message 须遵循 Conventional Commits。

六、预期产出文件清单

| 序号 | 文件名 | 类型 | 必交 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1-1 | 01_需求获取计划与访谈剧本.docx | Word | √ | 含洋葱模型、访谈问题、AI Prompt |
| D1-2 | 02_需求清单与MoSCoW分级表.xlsx | Excel | √ | 至少 40 条需求项 |
| D1-3 | 03_软件需求规格说明书_SRS.docx | Word | √ | 遵循 IEEE 830 |
| D1-4 | 04_UML模型集 / 文件夹 | 文件夹 | √ | 含源文件与导出图（PNG/SVG） |
| D1-5 | 05_术语表与需求追溯矩阵.xlsx | Excel | √ | RTM ↔ Glossary |
| D1-6 | 06_需求验证报告.docx | Word | √ | 含检查清单与缺陷列表 |
| D1-7 | 07_AI使用记录与原始访谈对话.docx | Word | √ | 完整 Prompt 与回答 |
| D1-8 | 08_答辩PPT.pptx | PPT | √ | 不超过 12 页 |

七、各预期产出文件大纲

D1-1　需求获取计划与访谈剧本

1 文档信息（版本、作者、修订记录） 2 项目背景与目标 3 干系人分析 3.1 Onion Model 图 3.2 干系人优先级矩阵（影响力 × 关注度） 4 访谈策略（方式 / 时间安排表） 5 访谈剧本（顾客 / 店员 / 运营总监 各 ≥ 12 题） 6 风险与应急方案 附录 A AI 模拟干系人所用 Prompt 全文

D1-2　需求清单与 MoSCoW 分级表

Sheet1 功能需求（≥ 30 条） Sheet2 非功能需求（≥ 10 条，按 ISO 25010 八大特性分类） 表头：ID ¦ 需求类别 ¦ 需求描述 ¦ 来源 ¦ MoSCoW ¦ 优先级 ¦ 验收准则 ¦ 状态 ¦ 备注

D1-3　软件需求规格说明书 SRS（IEEE 830）

1 引言（目的 / 范围 / 术语 / 参考 / 概览） 2 总体描述（产品愿景 / 功能概要 / 用户类与特征 / 运行环境 / 约束 / 假设） 3 具体需求（外部接口 / 功能 / 性能 / 设计约束 / 软件系统属性） 4 其他需求（数据库 / 国际化 / 法律法规与合规） 附录 A 分析模型 / 附录 B 待解决问题清单（TBD）

D1-4　UML 模型集（文件夹结构）

UML/ ├── usecase/ 主用例图.puml + 2 张子图 ├── activity/ 桌位预约 + 猫咪健康打卡 ├── class/ 领域类图 ├── sequence/ 下单 + 跨服务调用 ├── state/ 订单状态机 └── exports/ PNG + SVG 每张图须附 *.md 说明文件（图编号 / 元素清单 / 关键设计取舍）

D1-5　术语表与需求追溯矩阵

Sheet1 Glossary：术语 ¦ 英文 ¦ 定义 ¦ 同义词 ¦ 反义词 ¦ 出处 Sheet2 RTM：需求ID ¦ 来源 ¦ 用例ID ¦ 类图实体 ¦ 测试用例预占ID ¦ 状态

D1-6　需求验证报告

1 验证范围 2 验证方法（检查清单 / 原型评审 / AI 反向质询） 3 缺陷列表（二义性 / 冲突 / 缺失） 4 缺陷处置追踪 5 结论与基线建议

D1-7　AI 使用记录与原始访谈对话

1 AI 使用记录（访谈剧本生成 / 需求归并 / SRS 润色 / 反向质询） 2 原始访谈对话（顾客 A / 顾客 B / 店员 / 运营总监）

D1-8　答辩 PPT 大纲（≤ 12 页）

P1 封面 P2 团队分工 P3 案例与干系人地图 P4 需求获取过程（含 AI 亮点） P5 需求清单概览 P6-8 关键 UML 图展示 P9 非功能需求与合规性 P10 需求验证发现的典型问题 P11 风险与下一阶段输入 P12 Q&A

八、评分标准

| 评价维度 | 权重 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 需求完备性 | 20% | 数量与覆盖面是否达标 |
| 模型规范性 | 20% | UML 元素使用是否正确 |
| SRS 质量 | 20% | 是否符合 IEEE 830 与可测试性 |
| 一致性与追溯性 | 15% | RTM 是否完备 |
| AI 使用规范 | 10% | Prompt 与产出标注是否清晰 |
| 答辩表现 | 15% | 表达、回答与团队协作 |

九、参考资料

1. ISO/IEC/IEEE 29148:2018  Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering.

2. IEEE Std 830-1998  Recommended Practice for Software Requirements Specifications.

3. Sommerville I.  Software Engineering (10th Edition).  Pearson, 2015.

4. 张海藩, 吕云翔. 《软件工程（第 4 版）》. 人民邮电出版社, 2021.

5. PlantUML 官方文档：https://plantuml.com/zh/

6. Conventional Commits：https://www.conventionalcommits.org/zh-hans/

十、提交说明

• 截止时间：实验开始后 2 周内的周日 23:59；

• 提交方式：在超星学习通提交 ZIP 包，文件名遵循总览文档 §3.1；

• 答辩安排：第 3 周课内，每组 10 分钟。

执笔人：课程组

版本：v1.0  ·  2026-05