# 架构演进路线图（12 个月）

D2-8 Architecture Roadmap

| 课程 / 实验 | 软件工程 / 实验二 软件架构设计与微服务拆分实践 |
| --- | --- |
| 产出编号 | D2-8 |
| 班级 / 学号 / 姓名 | 计算机23-2 / 231002208 / 戚晋瑜 |
| 版本 / 日期 | v1.0 / 2026-05-07 |

## 学术诚信声明

本人承诺所提交的实验材料系本人独立完成，对引用的他人成果均已明确标注。AI 生成内容均在附录中说明使用范围与提示词，并由本人完成复核与定稿。

# 1 现状评估

实验二已完成 QAS、DDD、ATAM、C4、OpenAPI 和 ER 的架构表达。

可运行代码骨架当前仅覆盖 member-service 与 reservation-service 的最小应用入口。

实验三与实验四仍需继续补 DevOps、部署、测试与审查闭环。

# 2 目标态描述

12 个月内形成支持高峰预约、可观测、可回滚、具备多租户扩展能力的 NekoCafé 平台架构。

核心双服务稳定上线，扩展服务通过事件总线逐步接入，跨境与合规策略具备可执行方案。

# 3 阶段规划

## M1（第 1-3 月）：核心服务上线

完成 member-service 与 reservation-service 的容器化、CI/CD 与基础观测能力。

### 关键交付物：

双核心服务容器镜像与 compose 部署

基础监控、日志和接口联调脚本

预约主链路的基本单测与集成验证

### 成功的样子（Definition of Success）：

预约主链路在测试环境可稳定运行，核心接口通过自动化校验，故障可通过日志和监控快速定位。

## M2（第 4-6 月）：AI 推荐接入

引入 recommendation-service、通知异步链路和推荐解释能力。

### 关键交付物：

推荐域事件消费者与解释字段输出

通知 worker 与消息重试策略

推荐结果与预约流程的联动验证

### 成功的样子（Definition of Success）：

顾客可在预约流程中看到可解释推荐，推荐与通知不阻塞预约主链路。

## M3（第 7-12 月）：跨境与多租户

完成合规字段治理、多租户隔离增强和跨境同步策略试运行。

### 关键交付物：

高合规租户 Schema 隔离试点

跨境字段最小化同步清单与审计追踪

门店扩张和多租户接入手册

### 成功的样子（Definition of Success）：

新租户可按标准流程接入，跨境字段同步可审计，高合规租户具备隔离升级路径。

# 4 风险登记册

表 4-1 风险登记册

| 风险 | 影响 | 缓解策略 |
| --- | --- | --- |
| 服务边界过度设计 | 实验三实现范围失控 | 坚持双核心服务先落地，并用 ADR 固定边界 |
| 消息链路缺乏幂等 | 通知与推荐重复消费 | 在 M2 前补事件幂等键与重试策略 |
| 合规字段治理不足 | 跨境同步存在数据暴露风险 | 以 [GDPR] 字段清单驱动最小化同步和审计 |

# 5 退出与回滚策略

M1 若核心服务不稳定，可回退到单机测试环境并关闭异步消费者。

M2 若推荐链路影响预约响应，可暂时关闭 recommendation-service，只保留基础预约流程。

M3 若高合规租户隔离方案带来迁移风险，可先停留在行级隔离并仅上线字段最小化同步。

# 6 参考文献

[1] Bass L., Clements P., Kazman R. Software Architecture in Practice (4th Ed.). Addison-Wesley, 2021.

[2] Evans E. Domain-Driven Design. Addison-Wesley, 2003.

[3] Vernon V. Implementing Domain-Driven Design. Addison-Wesley, 2013.

[4] Brown S. The C4 Model for Visualising Software Architecture. https://c4model.com